战报第23期   2019年5月7日

全市“五线”环境综合整治工作推进情况

（4月29日--5月5日）

全市“五线”环境综合整治工作会议以来，全市各县区、各部门高度重视，迅速行动，按照“突出高铁、五线并行”的总体部署和“一清二整三规范”要求边查边改、立行立改、全面整治，“五线”生态环境得到持续改善。至5月5日，全市共排查“五线”环境问题925个，其中高铁沿线环境问题74个，整改完毕617个。具体情况如下：

临颍县：共排查各类问题33个，整改完成21个，其中高铁沿线问题10个，整改完成3个。

舞阳县：共排查各类问题164个，整改完成82个。

郾城区：共排查各类问题107个，整改完成75个，其中高铁沿线问题27个，整改完成21个。

源汇区：共排查各类问题171个，整改完成139个，其中高铁沿线问题26个，整改完成20个。

召陵区：共排查各类问题264个，整改完成160个。

经济技术开发区：共排查各类问题77个，整改完成71个。

城乡一体化示范区：共排查各类问题78个，整改完成60个。

西城区：共排查各类问题31个，整改完成9个，其中高铁沿线问题11个，整治完成7个。

“五线”环境综合整治是全市污染防治攻坚战的一项重要工作，高效率高质量推进“五线”环境综合整治专项行动，不仅能够有效改善我市生态环境质量，也对提升漯河外部形象、展示城市风采至关重要。“五一”前后及假期期间，市委常委、常务副市长高喜东，市政府副秘书长、政府办主任史耀星，市污染防治攻坚办常务副主任、市生态环境局局长舒畅连续多次带队深入“五线”，暗访督导综合整治进展情况，向有关县区现场交办发现问题，提出具体的整治标准和要求。市委常委、舞阳县委书记李亦博，舞阳县县长张书民，源汇区委书记王继周、西城区党工委书记周剑亲临一线，督导检查辖区环境综合整治进展，各县区分管副职也都周密部署、靠前指挥、全程组织调度，确保了“五线”环境综合整治初见成效。

市污染防治攻坚办持续对全市“五线”环境综合整治工作进行了强化督察。从整体上看，各县区都建立了问题清单、整治清单和整治规范方案，做到了工作有部署、责任有落实、行动有成效，但仍然存在不少污染问题和监管盲区。一是各县区排查整治进度不均衡。源汇区、召陵区重视程度高，排查整治行动快，实际效果较好，个别县区行动缓慢，排查不细不实，几天的排查问题数量甚至没有省、市领导一次实地暗访多。二是城市周边整治效果好，较远乡镇较差，一些省道沿线乡镇工作不力，几乎看不到集中行动。三是监管排查仍有遗漏，存在“灯下黑”现象。如交通北路施工工地和拆迁工地、五里庙东区拆迁工地“六个百分之百”不达标，龙江路立交桥北侧大面积垃圾裸露等。

请各县区保持“五线”整治的良好态势，抓紧时间对专项整治行动再部署、再发力、“回头看”，提高精细化水平，全面排查问题点位，工作落细落小，责任到人到点，快速彻底整改。同时要举一反三，建立长效机制，巩固整治成果，杜绝污染反弹，为全市人民群众打造“绿、美、畅、洁”的生产生活环境。